СОГЛАСОВАНО:															                     УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,                                                                                                                              Директор МКП «Энергокомплекс»

связи и жилищной политики администрации

Асбестовского городского округа

_________________ А. С. Кондовин                                                                                                                            __________________ Д. В. Варламов

«_____» ________________2021г.                                                                                                                                  «______» _________________2021г.

ПЛАН

работ муниципального казенного предприятия «Энергокомплекс»

на 2022 год

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Содержание придомовой территории |
| 1.1 | Очистка дорожек, отмосток, крылец и ступеней от снега и наледи, посыпка противогололедными средствами | домов | 25 | 01-04 10-12 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.2 | Очистка придомовой территории от мусора | м2 | 72000 | 01-12 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.3 | Скашивание травы на придомовой территории | м2 | 60000 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.4 | Хлорирование контейнеров | шт. | 16 | 09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.5 | Организация и проведение субботников в поселке | раз | 1 | 05 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.6 | Ремонт и изготовление новых скамеек | шт. | 6 | 01-12 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.7 | Декоративное оформление (обрезка) деревьев и кустарника | шт. | 6 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.8 | Обустройство пешеходной дорожки вдоль внутридворового проезда ул. Комсомольская, д.19 | м2 | 15 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С.В. |
| 1.9 | Восстановление асфальтового покрытия внутридворового проезда ул. Комсомольская, д.22; д.24 (асфальтирование) | м2 | 50 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| Содержание инженерного оборудования жилых зданий |
| 2.1 | Гидравлическое испытание и промывка общедомовых систем отопления | тыс. м2 | 21,7 | 05,08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 2.2 | Ревизия и частичная замена запорной арматуры систем: -теплоснабжения -холодного водоснабжения -горячего водоснабжения | шт. | 10 10 10 | 04-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 2.3 | Прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов, устранение засоров, промывка наружных канализационных сетей. | п/м | 550 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 2.4 | Ревизия, частичный ремонт ВРУ и электротехнических устройств | ед. | 25 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 2.5 | Дератизация и дезинсекция подвалов | м2 | 3735 | 07-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 2.6 | Уборка и вывоз мусора из подвалов | м2 | 3735 | 05-08 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 2.7 | Ревизия оборудования индивидуальных тепловых пунктов и теплообменников МКД | ед. | 7 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 3.1 | Частичный ремонт шиферной кровли: ул. Школьная, д.7, д.9 ул. Комсомольская, д.17 ул. Пионерская, д.5 | м2 | 20 | 05-10 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.2 | Прочистка дымовентиляционных каналов, удаление завалов (около 5%) | канал | 20 | 04 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.3 | Ремонт конька шиферной кровли: -ул. Комсомольская, д.17, д.24 | м | 30 | 07-08 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.4 | Частичный ремонт дверных блоков и полотен в подъездах и подвалах по необходимости | м2 | 10 | 04, 08 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.5 | Ремонт в подъездах: -ул. Комсомольская, д.21 (подъезд №1) -ул. Пионерская, д.5 (подъезды №2 и №4) | ед. | 3 | 04-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.6 | Ремонт площадок у подъездов: -ул. Комсомольская, д.22 (подъезд №2) -ул. Фабричная, д.2 (подъезд №2) | м2 | 40 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.7 | Устройство новых/ремонт старых козырьков над подъездами: -ул. Пионерская, д.3 (подъезд №2) -ул. Пионерская, д.14 (подъезды №1, №2, №3) -ул. Фабричная, д.5 (подъезды №1 и №2) -ул. Школьная, д.9 (подъезды №1 и №2) -ул. Советская, д.17 (подъезд №3) | ед. | 9 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.8 | Восстановление отмостки ул. Пионерская, д.14 (подъезд №3) | м2 | 7 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.9 | Ремонт ж/б опор подъездов по ул. Комсомольская, д.1 | ед. | 3 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.10 | Ремонт ступеней крыльца подъезда №1 по ул. Комсомольская, 1 | м2 | 5 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С.В. |
| 3.11 | Ремонт ступеней крыльца подъезда №1 по ул. Школьная, д.7 | м2 | 7 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.12 | Бетонирование ступеней спуска в подвальное помещение: -ул. Пионерская, д.4 (подъезд №1) -ул. Школьная, д.1 -ул. Школьная, д.7 (подъезды №1 и №2) | м2 | 30 | 05-10 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.13 | Изготовление и монтаж новых оконных рам Школьная, д.9 (подъезды №1 и №2) | м2 | 4 | 05-10 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.14 | Ремонт плиты лоджии над входом в подъезды №1 и №3 по ул. Фабричная, д.2 | м2 | 6 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| Ремонт инженерного оборудования жилых зданий |
| 4.1 | Смена и ремонт расположенных в подъездах: -патронов -выключателей | шт. | 10 14 | 03 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В.. |
| 4.2 | Аварийная замена трубопроводов внутридомовой разводящей сети: -отопления -горячего водоснабжения -холодного водоснабжения | м | 20 20 20 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.3 | Аварийная замена на вводе в дом трубопроводов -отопление -горячего водоснабжения -холодного водоснабжения | м | 20 20 20 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.4 | Аварийная замена канализационных трубопроводов -стояков | м | 20 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.5 | Замена задвижек на краны шаровые на вводах централизованной системы теплоснабжения домов по ул. Пионерская д.14; ул. Школьная д.5; ул. Пионерская д.18 | ед. | 6 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.6 | Замена задвижки на системе холодного водоснабжения на вводе в дом Комсомольская д.17 | ед. | 1 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.7 | Прочистка отстойников-накопителей в капитально-отремонтированных домах | ед. | 6 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.8 | Изготовление и установка радиаторов отопления в подъезде №3 ул. Пионерская д.16; в подъезде №1 ул. Пионерская д.12 | ед. | 2 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.9 | Восстановление тепловой изоляции труб системы горячего водоснабжения в подвалах многоквартирных домов | м | 30 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| Цех водопроводно-канализационного хозяйства |
| 5.1 | Чистка отстойника во дворе дома №17 по ул. Советская | ед. | 12 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.2 | Промывка и прочистка магистральных трубопроводов централизованной системы водоотведения | м | 1000 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.3 | Ремонт канализационных колодцев на сбросном самотечном коллекторе п.Белокаменный | ед. | 15 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.4 | Косметический ремонт здания фильтров ОСК л/о «Заря» (побелка, покраска) | м2 | 200 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.5 | Бетонирование опалубки здания АБК ОСК л/о «Заря» | м | 60 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.6 | Косметический ремонт пристрой (котельная) ОСК л/о «Заря» | м2 | 80 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.7 | Ремонт решетки для задержания мусора в песколовке ОСК л/о «Заря» | ед. | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.8 | Замена пола в здании песколовок ОСК л/о «Заря» | м2 | 10 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.9 | Ремонт лестницы на аэротенки ОСК л/о «Заря» | м2 | 5 | 06-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.10 | Замена деревянных досок перекрытия приямка ОСК л/о «Заря» | м2 | 10 | 07-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.11 | Бетонирование опалубки здания КНС л/о «Заря» | м2 | 12 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.12 | Замена электродвигателя насоса А200М2-УЗ 37кВт на КНС л/о «Заря» | ед. | 1 | 06-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.13 | Покраска трубопроводов ОСК п. Белокаменный | м | 80 | 07 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.14 | Чистка иловых карт и песколовочной ямы ОСК п. Белокаменный | шт. | 4 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.15 | Изготовление расширительного бака на котле отопления ОСК п.Белокаменный | ед. | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.16 | Изготовление и установка нового дровяного котла на системе отоплении ОСК п.Белокаменный | ед. | 1 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.17 | Ремонт кладки стен и восстановление крышек водопроводных колодцев: ул. Школьная д.9; ул. Строителей д.11; Трактовая д.22 | шт. | 3 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.18 | Ремонт кладки стен и восстановление крышек канализационных колодцев: ул. Комсомольская д.19 | шт. | 2 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.19 | Замена канализационного люка у дома №1 по ул. Школьная | шт. | 1 | 06-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.20 | Ревизия пожарных гидрантов | шт. | 12 | 08-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.21 | Обновление табличек указателей номеров пожарных гидрантов | шт. | 12 | 08-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.22 | Изготовление и установка нового люка на пожарный гидрант №3 по ул. Советская д.34 | шт. | 1 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.23 | Проведение работ, согласно графиков ППР скважины № 2171, 5179, №3, №4 | ед. | 4 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.24 | Ревизия электрооборудования скважин № 2171, 5179, № 3, № 4 согласно графиков ППР | ед. | 4 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.25 | Побелка здания скважин № 3, № 2171, №5179 | м2 | 30 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.26 | Частичный ремонт ограждения скважин №3, №5179 | м2 | 25 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.27 | Покраска трубопроводов на скважине №4 | м | 40 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.28 | Восстановление твердого покрытия дорожек скважины № 4 (бетонирование) | м | 40 | 07 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 5.29 | Изготовление ворот для заезда тракторов на скважину №2171 | м2 | 12 | 07-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 6. Автотранспортный цех |
| 6.1 | Подготовка и проведение ежегодного технического осмотра транспортных средств | ед. | 8 | 01-02 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 6.2 | Капитальный ремонт кабины автомобиля ЗИЛ-130 н/ж | ед. | 1 | 04 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 6.3 | Ремонт и покраска тракторных прицепов 2ПТС-4 | ед. | 2 | 04 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 6.4 | Замена аккумуляторной батареи автомобиля ГАЗ-31105 | ед. | 1 | 07 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 6.5 | Косметический ремонт внутри зданий автомобильного и тракторного боксов | м2 | 50 | 06-09 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 6.6 | Подготовка зданий АТЦ к зимнему периоду эксплуатации | м2 | 30 | 09-10 | Инженер-механик Попов С.В. |
| Котельная |
| 7.1 | Промывка и опрессовка тепловых сетей | м | 5375 | 05, 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.2 | Ревизия запорной арматуры теплотрассы (вентили и задвижки) | шт. | 30 | 05, 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 7.3 | Замена ввода системы теплоснабжения дома №24 по улице Комсомольская | м | 10 | 06 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.4 | Демонтаж старых трубопроводов и монтаж новых: -системы теплоснабжения ул. Пионерская, д.4 -системы горячего водоснабжения ул. Пионерская, д.4 | м м | 220 220 | 05-08 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.5 | Замена трубопроводов системы ГВС ул. Южная (нечетная сторона) | м | 190 | 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.6 | Замена трубопроводов системы ГВС ул. Советская д.27-д29 | м | 30 | 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.7 | Теплоизоляция водонапорной башни | м2 | 10 | 07 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.8 | Ремонт бака-накопителя ГВС | шт. | 1 | 07 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.9 | Ревизия газового оборудования котельной п.Белокаменный | шт. | 20 | 06 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.10 | Проверка приборов КИП и А | шт. | 20 | 06 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.11 | Ревизия оборудования котельной п.Белокаменный | шт. | 20 | 07 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.12 | Теплоизоляция труб системы теплоснабжения за магазином «Алко-плюс» к дому №17 по ул. Советская | м | 30 | 05-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.13 | Покраска газопровода котельной №1 и котельной №2 санатория «Белый камень» | м | 50 | 08,09 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.14 | Ревизия оборудования котельной и ГРПШ №1 и №2 санатория «Белый камень» | ед. | 20 | 08-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.15 | Теплоизоляция дымовых труб котельной №1 и котельной №2 санатория «Белый камень» | м2 | 10 | 08-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.16 | Ревизия оборудования котельной ОСК л/о «Заря» | шт. | 10 | 09-10 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 7.17 | Перенос трубопроводов системы теплоснабжения от УПК школы №18 до здания базы предприятия «Энергокомплекс» | м | 140 | 06-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 8. Прочие работы |
| 8.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения в п. Белокаменный | м | 18374 | 01-12 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 8.2 | Организация и содержание уличного освещения п. Белокаменный | м | 4119 | 01-12 | Главный инженер Борисова С. А. |
| 8.3 | Содержание мест массового отдыха в п. Белокаменный | м2 | 7400 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 8.4 | Мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, на источниках предприятия и в зоне влияния выбросов | ед. | 19 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |
| 8.5 | Ведение мониторинга водных объектов (ведение регулярных наблюдений за водным объектом и качеством сточных вод): Лабораторные исследования и оценка результатов в аккредитованной организации | ед. | 8 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |
| 8.6 | Передача отходов производства специализированным лицензированным организациям | ед. | 17 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |
| 8.7 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения на скважину №2171 | ед. | 1 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |

Главный инженер:                                                                                                                                                   С. А. Борисова

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКП «Энергокомплекс»                                                                                                                              Председатель ТСЖ «Белокаменный»

_________________ Д. В. Варламов                                                                                                                            ___________________ С. А. Борисова

«_____» _______________2021г.                                                                                                                                    «______» _________________2021г.

ПЛАН

работ товарищества собственников жилья «Белокаменный» (по договору с МКП «Энергокомплекс»)

на 2022 год

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Ответственный исполнитель МКП «Энергокомплекс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Содержание придомовой территории |
| 1.1 | Очистка дорожек, отмосток, крылец и ступеней от снега и наледи, посыпка противогололедными средствами | домов | 25 | 01-04 10-12 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.2 | Очистка придомовой территории от мусора | м2 | 72000 | 01-12 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.3 | Скашивание травы на придомовой территории | м2 | 60000 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.4 | Хлорирование контейнеров | шт. | 16 | 09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.5 | Организация и проведение субботников в поселке | раз | 1 | 05 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.6 | Ремонт и изготовление новых скамеек | шт. | 6 | 01-12 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.7 | Декоративное оформление (обрезка) деревьев и кустарника | шт. | 6 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 1.8 | Обустройство пешеходной дорожки вдоль внутридворового проезда ул. Комсомольская, д. 19 | м2 | 15 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С.В. |
| 1.9 | Восстановление асфальтового покрытия внутридворового проезда ул. Комсомольская, д. 22, д.24 (асфальтирование) | м2 | 50 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 2. Содержание инженерного оборудования жилых зданий |
| 2.1 | Гидравлическое испытание и промывка общедомовых систем отопления | тыс. м2 | 21,7 | 05,08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 2.2 | Ревизия и частичная замена запорной арматуры систем: -теплоснабжения -холодного водоснабжения -горячего водоснабжения | шт. | 10 10 10 | 04-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 2.3 | Прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов, устранение засоров, промывка наружных канализационных сетей. | п/м | 550 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 2.4 | Ревизия, частичный ремонт ВРУ и электротехнических устройств | ед. | 25 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 2.5 | Дератизация и дезинсекция подвалов | м2 | 3735 | 07-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 2.6 | Уборка и вывоз мусора из подвалов | м2 | 3735 | 05-08 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 2.7 | Ревизия оборудования индивидуальных тепловых пунктов и теплообменников МКД | ед. | 7 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 3. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 3.1 | Частичный ремонт шиферной кровли: ул. Школьная, д.7, д.9 ул. Комсомольская, д.17 ул. Пионерская, д.5 | м2 | 20 | 05-10 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.2 | Прочистка дымовентиляционных каналов, удаление завалов (около 5%) | канал | 20 | 04 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.3 | Ремонт конька шиферной кровли: -ул. Комсомольская, д.17, д.24 | м | 30 | 07-08 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.4 | Частичный ремонт дверных блоков и полотен в подъездах и подвалах по необходимости | м2 | 10 | 04, 08 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.5 | Ремонт в подъездах: -ул. Комсомольская, д.21 (подъезд №1) -ул. Пионерская, д.5 (подъезды №2 и №4) | ед. | 3 | 04-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.6 | Ремонт площадок у подъездов: -ул. Комсомольская, д.22 (подъезд №2) -ул. Фабричная, д.2 (подъезд №2) | м2 | 40 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.7 | Устройство новых/ремонт старых козырьков над подъездами: -ул. Пионерская, д.3 (подъезд №2) -ул. Пионерская, д.14 (подъезды №1, №2, №3) -ул. Фабричная, д.5 (подъезды №1 и №2) -ул. Школьная, д.9 (подъезды №1 и №2) -ул. Советская, д.17 (подъезд №3) | ед. | 9 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.8 | Восстановление отмостки ул. Пионерская, д.14 (подъезд №3) | м2 | 7 | 06-07 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.9 | Ремонт ж/б опор подъездов по ул. Комсомольская, д.1 | ед. | 3 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.10 | Ремонт ступеней крыльца подъезда №1 по ул. Комсомольская, 1 | м2 | 5 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С.В. |
| 3.11 | Ремонт ступеней крыльца подъезда №1 по ул. Школьная, д.7 | м2 | 7 | 06-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.12 | Бетонирование ступеней спуска в подвальное помещение: -ул. Пионерская, д.4 (подъезд №1) -ул. Школьная, д.1 -ул. Школьная, д.7 (подъезды №1 и №2) | м2 | 30 | 05-10 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.13 | Изготовление и монтаж новых оконных рам Школьная, д.9 (подъезды №1 и №2) | м2 | 4 | 05-10 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 3.14 | Ремонт плиты лоджии над входом в подъезды №1 и №3 по ул. Фабричная, д.2 | м2 | 6 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 4. Ремонт инженерного оборудования жилых зданий |
| 4.1 | Смена и ремонт расположенных в подъездах: -патронов -выключателей | шт. | 10 14 | 03 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В.. |
| 4.2 | Аварийная замена трубопроводов внутридомовой разводящей сети: -отопления -горячего водоснабжения -холодного водоснабжения | м | 20 20 20 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.3 | Аварийная замена на вводе в дом трубопроводов -отопление -горячего водоснабжения -холодного водоснабжения | м | 20 20 20 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.4 | Аварийная замена канализационных трубопроводов -стояков | м | 20 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.5 | Замена задвижек на краны шаровые на вводах централизованной системы теплоснабжения домов по ул. Пионерская д.14; ул. Школьная д.5; ул. Пионерская д.18 | ед. | 6 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.6 | Замена задвижки на системе холодного водоснабжения на вводе в дом Комсомольская д.17 | ед. | 1 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.7 | Прочистка отстойников-накопителей в капитально-отремонтированных домах | ед. | 6 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.8 | Изготовление и установка радиаторов отопления в подъезде №3 ул. Пионерская д.16; в подъезде №1 ул. Пионерская д.12 | ед. | 2 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 4.9 | Восстановление тепловой изоляции труб системы горячего водоснабжения в подвалах многоквартирных домов | м | 30 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,                                                                                                                              Директор МКП «Энергокомплекс»

связи и жилищной политики администрации

Асбестовского городского округа

_________________ А.С. Кондовин                                                                                                                            ___________________ Д. В. Варламов

«_____» ________________2021г.                                                                                                                                  «______» _________________2021г.

ПЛАН

работ муниципального казенного предприятия «Энергокомплекс»

на 2022 год

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Цех водопроводно-канализационного хозяйства |
| 1.1 | Чистка отстойника во дворе дома №17 по ул. Советская | ед. | 12 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.2 | Промывка и прочистка магистральных трубопроводов централизованной системы водоотведения | м | 1000 | 01-12 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.3 | Ремонт канализационных колодцев на сбросном самотечном коллекторе п.Белокаменный | ед. | 15 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.4 | Косметический ремонт здания фильтров ОСК л/о «Заря» (побелка, покраска) | м2 | 200 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.5 | Бетонирование опалубки здания АБК ОСК л/о «Заря» | м | 60 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.6 | Косметический ремонт пристрой (котельная) ОСК л/о «Заря» | м2 | 80 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.7 | Ремонт решетки для задержания мусора в песколовке ОСК л/о «Заря» | ед. | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.8 | Замена пола в здании песколовок ОСК л/о «Заря» | м2 | 10 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.9 | Ремонт лестницы на аэротенки ОСК л/о «Заря» | м2 | 5 | 06-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.10 | Замена деревянных досок перекрытия приямка ОСК л/о «Заря» | м2 | 10 | 07-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.11 | Бетонирование опалубки КНС л/о «Заря» | м2 | 12 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.12 | Замена электродвигателя насоса А200М2-УЗ 37кВт на КНС л/о «Заря» | ед. | 1 | 06-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.13 | Покраска трубопроводов ОСК п. Белокаменный | п. м. | 80 | 07 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.14 | Чистка иловых карт и песколовочной ямы ОСК п. Белокаменный | шт. | 4 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.15 | Изготовление расширительного бака на котле отопления ОСК п.Белокаменный | ед. | 1 | 05-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.16 | Изготовление и установка нового дровяного котла на системе отоплении ОСК п.Белокаменный | ед. | 1 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.17 | Ремонт кладки стен и восстановление крышек водопроводных колодцев: ул. Школьная д.9; ул. Строителей д.11; Трактовая д.22 | шт. | 3 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.18 | Ремонт кладки стен и восстановление крышек канализационных колодцев: ул. Комсомольская д.19 | шт. | 2 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.19 | Замена канализационного люка у дома №1 по ул. Школьная | шт. | 1 | 06-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.20 | Ревизия пожарных гидрантов | шт. | 12 | 08-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.21 | Обновление табличек указателей номеров пожарных гидрантов | шт. | 12 | 08-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.22 | Изготовление и установка нового люка на пожарный гидрант №3 по ул. Советская д.34 | шт. | 1 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.23 | Проведение работ, согласно графиков ППР скважины № 2171, 5179, №3, №4 | ед. | 4 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.24 | Ревизия электрооборудования скважин № 2171, 5179, № 3, № 4 согласно графиков ППР | ед. | 4 | 05-10 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.25 | Побелка здания скважин № 3, № 2171, №5179 | м2 | 30 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.26 | Частичный ремонт ограждения скважин №3, №5179 | м2 | 25 | 05-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.27 | Покраска трубопроводов на скважине №4 | м | 40 | 06-08 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.28 | Восстановление твердого покрытия дорожек скважины № 4 (бетонирование) | м | 40 | 07 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 1.29 | Изготовление ворот для заезда тракторов на скважину №2171 | м2 | 12 | 07-09 | Начальник цеха ВКХ Попов С. В. |
| 2. Автотранспортный цех |
| 2.1 | Подготовка и проведение ежегодного технического осмотра транспортных средств | ед. | 8 | 01-02 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 2.2 | Капитальный ремонт кабины автомобиля ЗИЛ-130 н/ж | ед. | 1 | 04 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 2.3 | Ремонт и покраска тракторных прицепов 2ПТС-4 | ед. | 2 | 04 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 2.4 | Замена аккумуляторной батареи автомобиля ГАЗ-31105 | ед. | 1 | 07 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 2.5 | Косметический ремонт внутри зданий автомобильного и тракторного боксов | м2 | 50 | 06-09 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 2.6 | Подготовка зданий АТЦ к зимнему периоду эксплуатации | м2 | 30 | 09-10 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 3. Котельная |
| 3.1 | Промывка и опрессовка тепловых сетей | м | 5375 | 05, 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.2 | Ревизия запорной арматуры теплотрассы (вентили и задвижки) | шт. | 30 | 05, 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е. П. |
| 3.3 | Замена ввода системы теплоснабжения дома №24 по улице Комсомольская | м | 10 | 06 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.4 | Демонтаж старых трубопроводов и монтаж новых: -системы теплоснабжения ул. Пионерская, д.4 -системы горячего водоснабжения ул. Пионерская, д.4 | м м | 220 220 | 05-08 05-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.5 | Замена трубопроводов системы ГВС ул. Южная (нечетная сторона) | м | 190 | 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.6 | Замена трубопроводов системы ГВС ул. Советская д.27-д29 | м | 30 | 08 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.7 | Теплоизоляция водонапорной башни | м2 | 10 | 07 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.8 | Ремонт бака-накопителя ГВС | шт. | 1 | 07 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.9 | Ревизия газового оборудования котельной п.Белокаменный | шт. | 20 | 06 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.10 | Проверка приборов КИП и А | шт. | 20 | 06 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.11 | Ревизия оборудования котельной п.Белокаменный | шт. | 20 | 07 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.12 | Теплоизоляция труб системы теплоснабжения за магазином «Алко-плюс» к дому №17 по ул. Советская | м | 25 | 05-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.13 | Покраска газопровода котельной №1 и котельной №2 санатория «Белый камень» | м | 50 | 08,09 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.14 | Ревизия оборудования котельной и ГРПШ №1 и №2 санатория «Белый камень» | ед. | 20 | 08-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.15 | Теплоизоляция дымовых труб котельной №1 и котельной №2 санатория «Белый камень» | м2 | 10 | 08-09 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.16 | Ревизия оборудования котельной ОСК л/о «Заря» | шт. | 10 | 09-10 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 3.17 | Перенос трубопроводов системы теплоснабжения от УПК школы №18 до здания базы предприятия «Энергокомплекс» | м | 140 | 06-08 | Начальник котельной Полуяхтова Е.П. |
| 4. Прочие работы. |
| 4.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения в п. Белокаменный | м | 18374 | 01-12 | Инженер-механик Попов С.В. |
| 4.2 | Организация и содержание уличного освещения п. Белокаменный | м | 4119 | 01-12 | Главный инженер Борисова С. А. |
| 4.3 | Содержание мест массового отдыха в п. Белокаменный | м2 | 7400 | 05-09 | Начальник хоз. отдела Марьина С. В. |
| 4.4 | Мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, на источниках предприятия и в зоне влияния выбросов | ед. | 19 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |
| 4.5 | Ведение мониторинга водных объектов (ведение регулярных наблюдений за водным объектом и качеством сточных вод): Лабораторные исследования и оценка результатов в аккредитованной организации | ед. | 8 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |
| 4.6 | Передача отходов производства специализированным лицензированным организациям | ед. | 17 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |
| 4.7 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения на скважину №2171 | ед. | 1 | 01-12 | Эколог Плакидина О. И. |

Главный инженер:                                                                                                                                                   С. А. Борисова